ESCOPO DO PROJETO

Sistema de Gestão para MK Barbearia

Versão 1.0  |  2025

Contratante: MK Barbearia

Contratada: Nossyla Consultoria e Desenvolvimento de Software

# 1. Identificação do Projeto

| Nome do Projeto | Sistema de Gestão para MK Barbearia |
| --- | --- |
| Cliente (Contratante) | MK Barbearia |
| Empresa Responsável | Nossyla Consultoria e Desenvolvimento de Software |
| Coordenador do Projeto | Alysson Arcas |
| Versão do Documento | 1.0 |
| Data de Elaboração | 2025 |

# 2. Aprovação e Distribuição

| Nome | Empresa / Cargo | Papel |
| --- | --- | --- |
| João Carlos Pereira | Nossyla – Presidente | Aprovador |
| Maria de Azevedo Neto | Nossyla – Patrocinadora | Aprovadora |
| Marcos Kawasaki | Nossyla – Diretor de Infra e Sistemas | Aprovador |
| Murilo da Silva Nascimento | MK Barbearia – CEO | Aprovador |

# 3. Alocação da Equipe do Projeto

| Nome | Papel | Responsabilidades Principais |
| --- | --- | --- |
| Alysson Arcas | Coordenador do Projeto | Gestão, planejamento e controle |
| Willian de Oliveira | Analista de Sistemas | Levantamento e documentação de requisitos |
| Pedro Neto da Silva Sauro | Desenvolvedor | Desenvolvimento back-end e front-end |
| Jaqueline da Silva de Oliveira | Desenvolvedor | Desenvolvimento back-end e front-end |
| Joana de Azevedo | Designer | Interface, identidade visual e UX |
| Michelli de Oliveira | Tester | Testes funcionais, homologação e QA |

# 4. Objetivos do Projeto

Desenvolver um sistema web para a MK Barbearia que permita:

- Apresentar a barbearia ao público por meio de página institucional.

- Oferecer autenticação e área restrita para clientes cadastrados.

- Possibilitar o agendamento online de serviços com controle de disponibilidade.

- Registrar e exibir o histórico de agendamentos de cada cliente.

- Disponibilizar canal de contato direto com o departamento de atendimento.

- Prover ferramentas administrativas para gerenciamento de agenda, tabela de preços e usuários.

# 5. Escopo do Sistema

## 5.1 Página Inicial (Pública)

Área acessível sem autenticação, contendo:

- Galeria de imagens de cortes de cabelo representativos.

- Seção institucional com a história da MK Barbearia.

- Descrição do ambiente e dos diferenciais da barbearia.

- Tabela de preços dos serviços oferecidos.

- Informações de contato (endereço, telefone, redes sociais).

## 5.2 Autenticação (Login e Cadastro)

Módulo de controle de acesso dos clientes, contendo:

- Formulário de cadastro de novos clientes (nome, e-mail, telefone, senha).

- Tela de login com campo de e-mail e senha para clientes já cadastrados.

- Recuperação de senha por e-mail.

- Redirecionamento para a área logada após autenticação bem-sucedida.

## 5.3 Tela Inicial (Área Logada)

Dashboard do cliente após autenticação, exibindo:

- Tabela de preços atualizada dos serviços disponíveis.

- Seção de promoções do dia, gerenciada pelo administrador.

## 5.4 Agendamento

Módulo de agendamento online, com as seguintes funcionalidades:

- Visualização da agenda disponível para as próximas duas semanas.

- Seleção de data e horário disponível pelo cliente.

- Confirmação do agendamento com geração automática de protocolo único.

- Exibição do protocolo ao cliente após confirmação.

## 5.5 Histórico de Agendamentos

Tela de consulta do cliente, exibindo:

- Lista de todos os agendamentos realizados, com data, horário, serviço e status.

- Filtros por período e status (realizado, cancelado, pendente).

## 5.6 Contato

Canal de comunicação do cliente com a barbearia, contendo:

- Formulário com campos: nome, e-mail, assunto e mensagem.

- Envio automático de e-mail para o departamento de agendamento.

- Mensagem de confirmação de envio ao cliente.

## 5.7 Cadastro de Agenda (Administrador)

Módulo exclusivo para administradores, com as seguintes capacidades:

- Criação de disponibilidade em lote: seleção dos dias da semana, faixa de horário e intervalo de tempo entre atendimentos.

- Edição e exclusão de slots de agenda criados.

- Visualização da agenda configurada em formato calendário.

## 5.8 Tabela de Preços (Administrador)

Módulo de gestão de serviços e preços, com as seguintes funcionalidades:

- Criação de novos serviços com nome, descrição e valor.

- Edição de preços e descrições de serviços existentes.

- Remoção de serviços do catálogo.

- Reflexo automático das alterações na Página Inicial e na área logada.

## 5.9 Cadastro de Administradores

Funcionalidade de gestão de perfis de acesso, permitindo:

- Busca de usuários cadastrados por nome ou e-mail.

- Atribuição ou revogação do perfil de administrador para usuários existentes.

# 6. Fora do Escopo

- Integração com sistemas de pagamento online.

- Aplicativo móvel nativo (iOS / Android).

- Integração com redes sociais para autenticação (login social).

- Módulo de relatórios financeiros ou gerenciais avançados.

- Suporte a múltiplas unidades da barbearia.

# 7. Premissas

- O cliente fornecerá as imagens, textos institucionais e informações de contato para a Página Inicial.

- A infraestrutura de hospedagem será definida e contratada pelo cliente ou acordada entre as partes.

- A conta de e-mail para recebimento das mensagens de contato será fornecida pelo cliente.

- Os requisitos aqui descritos são suficientes para início do desenvolvimento; eventuais adições serão tratadas como mudança de escopo.

# 8. Restrições

- O sistema deve ser desenvolvido como aplicação web responsiva, compatível com os navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari (versões atuais).

- O prazo de entrega será definido no Plano do Projeto e qualquer alteração dependerá de aprovação formal.

- Recursos humanos alocados são os definidos na Seção 3; substituições devem ser comunicadas e aprovadas pelo coordenador.

# 9. Critérios de Aceite

- Todas as funcionalidades descritas no Escopo do Sistema (Seção 5) implementadas e funcionando conforme especificado.

- Sistema aprovado nos testes de qualidade conduzidos pela Testadora Michelli de Oliveira.

- Aceite formal registrado em Termo de Aceite assinado pelo cliente (Murilo da Silva Nascimento) ao final de cada sprint.

- Ausência de erros críticos e de alta severidade em ambiente de homologação.

# 10. Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Sprint | Ciclo iterativo de desenvolvimento com duração fixa (geralmente 1 a 2 semanas). |
| Protocolo | Código único gerado automaticamente para identificar e rastrear um agendamento. |
| Slot | Intervalo de tempo disponível na agenda para atendimento de um cliente. |
| Admin / Administrador | Usuário com permissões elevadas para gerenciar agenda, preços e demais usuários. |
| QA | Quality Assurance – processo de garantia da qualidade do software por meio de testes. |
| EAP | Estrutura Analítica do Projeto – decomposição hierárquica do trabalho do projeto. |