Termo de Aceite

Sprint 3 - Histórico, contato e painel admin

| Projeto | Sistema de Gestão para MK Barbearia |
| --- | --- |
| Contratante | MK Barbearia |
| Contratada | Nossyla Consultoria e Desenvolvimento de Software |
| Coordenador | Alysson Arcas |
| Documento | Termo de Aceite - Sprint 3 |
| Versão | 1.0 |
| Data | 30/05/2026 |

Documento preparado para uso executivo, acompanhamento de projeto e portfólio profissional.

# 1. Identificação do Projeto

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Projeto | Sistema de Gestão para MK Barbearia |
| Contratante | MK Barbearia |
| Contratada | Nossyla Consultoria e Desenvolvimento de Software |
| Coordenador | Alysson Arcas |
| Sprint de referência | Sprint 3 |
| Data | 30/05/2026 |

# 2. Objetivo do Termo

Formalizar a avaliação e o aceite das entregas realizadas na Sprint 3, registrando funcionalidades aprovadas, ressalvas, pendências e responsabilidades de acompanhamento.

# 3. Funcionalidades Entregues

| ID | Descrição da funcionalidade | Critério de aceite | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| S3-01 | Histórico de agendamentos com filtros por período e status | Cliente visualiza agendamentos anteriores e filtra registros por intervalo e situação. | Aprovado |
| S3-02 | Formulário de contato com confirmação ao cliente | Mensagem é registrada/enviada ao canal de atendimento e o cliente recebe feedback visual. | Aprovado com ressalva |
| S3-03 | Painel admin de agenda e calendário | Administrador cria, edita e exclui horários disponíveis sem afetar reservas válidas. | Aprovado com ressalva |
| S3-04 | Administração de serviços e tabela de preços | Serviços e preços alterados no painel refletem nas áreas pública e logada. | Aprovado |

# 4. Observações e Ressalvas

A Sprint 3 foi apresentada em staging em 30/05/2026. As entregas principais ficaram aderentes ao escopo aprovado, sem defeitos críticos ou bloqueadores.

O formulário de contato foi aceito com ressalva até a ativação/validação da conta oficial de e-mail da MK Barbearia.

Ajustes menores de mensagem no calendário administrativo serão tratados na Sprint 4, sem impacto no aceite das funcionalidades principais.

# 5. Pendências

| Item pendente | Prazo | Responsável | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Validar conta oficial de e-mail transacional MK | 03/06/2026 | Marcos Kawasaki / MK | Trocar credencial técnica por credencial definitiva após validação. |
| Ajustar mensagem de conflito em edição/exclusão de slots | 05/06/2026 | Pedro Neto da Silva Sauro | Melhoria de clareza no painel admin, sem bloqueio operacional. |
| Consolidar evidências finais de QA da Sprint 3 | 01/06/2026 | Michelli de Oliveira | Anexar prints e checklist ao repositório do projeto. |

# 6. Declaração de Aceite

As partes declaram que as entregas identificadas como aprovadas neste termo foram apresentadas, verificadas e aceitas para a Sprint 3, sem prejuízo das ressalvas e pendências registradas neste documento e acompanhadas conforme os prazos definidos.

# 7. Assinaturas

| Nome | Papel | Assinatura |
| --- | --- | --- |
| Murilo da Silva Nascimento | CEO - MK Barbearia / Contratante |  |
| Alysson Arcas | Coordenador do Projeto - Nossyla / Contratada |  |
| Michelli de Oliveira | Tester - Nossyla / Qualidade |  |

Local: Curitiba/PR    Data: 30/05/2026

Número de vias: 2