Ata de Retrospectiva

Sprint 3 - Histórico, contato e painel admin

| Projeto | Sistema de Gestão para MK Barbearia |
| --- | --- |
| Contratante | MK Barbearia |
| Contratada | Nossyla Consultoria e Desenvolvimento de Software |
| Coordenador | Alysson Arcas |
| Documento | Ata de Retrospectiva |
| Versão | 1.0 |
| Data | 30/05/2026 |

Documento preparado para uso executivo, acompanhamento de projeto e portfólio profissional.

# 1. Identificação da Retrospectiva

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Projeto | Sistema de Gestão para MK Barbearia |
| Sprint analisada | Sprint 3 - Histórico, contato e painel admin |
| Período da sprint | 17/05/2026 a 30/05/2026 |
| Data | 30/05/2026 |
| Horário | 16h00 a 17h10 |
| Local | Reunião remota via Google Meet |
| Facilitador | Alysson Arcas |

# 2. Participantes

| Nome | Papel |
| --- | --- |
| Alysson Arcas | Coordenador do Projeto |
| Willian de Oliveira | Analista de requisitos |
| Pedro Neto da Silva Sauro | Desenvolvedor back-end |
| Jaqueline da Silva de Oliveira | Desenvolvedora front-end |
| Joana de Azevedo | UX/UI Designer |
| Michelli de Oliveira | QA / Testes funcionais |
| Marcos Kawasaki | DevOps / Infraestrutura |
| Camila Rocha Almeida | Representante operacional da MK Barbearia |

# 3. O que deu certo

| Ponto positivo | Evidência observada |
| --- | --- |
| Entrega do histórico de agendamentos | Funcionalidade validada em staging com filtros por período e status, sem defeitos críticos. |
| Boa integração entre front-end e back-end | As telas de cliente e admin consumiram os mesmos contratos de API com baixo retrabalho. |
| Participação ativa da operação da MK | Camila e Rafael validaram os cenários de agenda com exemplos reais de atendimento. |
| QA incremental | Defeitos foram registrados durante a sprint e resolvidos antes da demonstração final. |
| Comunicação de riscos | A pendência da conta de e-mail foi sinalizada cedo e não bloqueou a demonstração. |

# 4. O que não deu certo

| Ocorrência | Impacto |
| --- | --- |
| Conta oficial de e-mail transacional não validada dentro da sprint | O formulário de contato foi aceito com ressalva, usando conta técnica em homologação. |
| Mensagens de conflito no calendário administrativo pouco claras | Usuários admin poderiam interpretar a restrição como erro técnico, exigindo ajuste de UX. |
| Subestimativa de testes de combinações de filtro | QA precisou de tempo adicional para validar status, períodos e histórico com massa de dados variada. |
| Dependência de decisões operacionais no fim da sprint | Algumas regras de agenda precisaram de confirmação tardia com a equipe da barbearia. |

# 5. Pontos de Melhoria

| Tema | Melhoria proposta |
| --- | --- |
| Critérios de pronto | Incluir validação de credenciais externas como item obrigatório antes de iniciar funcionalidades dependentes. |
| UX administrativo | Revisar mensagens de erro, conflito e confirmação com linguagem operacional mais direta. |
| Massa de dados | Criar base padronizada de agendamentos com status variado para acelerar testes de filtros. |
| Refinamento | Antecipar confirmações de regra de negócio com a MK antes do planejamento da sprint. |
| Evidências | Centralizar prints, cenários e resultados de QA em pasta padronizada por sprint. |

# 6. Ações Definidas

| Ação | Responsável | Prazo | Critério de conclusão |
| --- | --- | --- | --- |
| Validar conta oficial de e-mail transacional da MK | Marcos Kawasaki / Camila Rocha | 03/06/2026 | Credenciais homologadas e envio confirmado em staging. |
| Ajustar mensagens de conflito no calendário administrativo | Pedro Neto / Joana de Azevedo | 05/06/2026 | Mensagem revisada, implementada e aprovada por QA. |
| Criar massa de dados padrão para testes de histórico | Michelli de Oliveira | 04/06/2026 | Cenários com realizado, cancelado, pendente e reagendado. |
| Refinar histórias da Sprint 4 com foco em RBAC e integrações | Willian de Oliveira | 31/05/2026 | Backlog priorizado com critérios de aceite revisados. |
| Publicar evidências finais da Sprint 3 no repositório | Michelli de Oliveira | 01/06/2026 | Checklist e capturas associados ao termo de aceite. |

# 7. Observações Finais

A Sprint 3 foi considerada satisfatória pela equipe, com aceite das funcionalidades principais e ressalvas controladas para a Sprint 4. Não foram identificados impactos relevantes em custo ou prazo final do projeto. A equipe reforçou a importância de antecipar dependências externas e consolidar evidências de QA ao longo da sprint, não apenas no encerramento.

Deliberação: manter a data planejada de go-live em 11/07/2026 e priorizar, na Sprint 4, RBAC, validação de integrações e ajustes administrativos classificados como ressalvas da Sprint 3.